NEXTAGENT SKILLS

Tài Liệu Tổng Quan Dự Án

Hệ Thống Quản Lý và Chia Sẻ Agent Skills cho DevOps

Version 1.0.0

Tháng 2, 2026

# Mục Lục

1. Tổng Quan Dự Án

2. Mục Tiêu và Tầm Nhìn

3. Kiến Trúc Hệ Thống

4. Phân Quyền Người Dùng

5. Tính Năng Chính

6. Lộ Trình Triển Khai

7. Công Nghệ Sử Dụng

8. Kế Hoạch Thực Hiện

# 1. Tổng Quan Dự Án

NextAgent Skills là một nền tảng quản lý và chia sẻ các agent skills được thiết kế đặc biệt cho đội ngũ DevOps. Hệ thống cung cấp một kho lưu trữ tập trung giúp các thành viên trong team dễ dàng tìm kiếm, tải về và sử dụng các kỹ năng tự động hóa đã được phát triển.

## Vấn Đề Cần Giải Quyết

- Khó khăn trong việc chia sẻ kiến thức và kỹ năng giữa các thành viên

- Lặp lại công việc tạo các script và tool tương tự

- Thiếu hệ thống quản lý tập trung cho các automation skills

- Khó tìm kiếm và đánh giá chất lượng của các skills có sẵn

## Giải Pháp

NextAgent Skills cung cấp một nền tảng toàn diện với giao diện thân thiện, hệ thống tìm kiếm thông minh và AI assistant được tích hợp sẵn để giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy và sử dụng đúng skills cần thiết.

# 2. Mục Tiêu và Tầm Nhìn

## Mục Tiêu Ngắn Hạn (3-6 tháng)

- Xây dựng hệ thống cơ bản với đầy đủ chức năng CRUD

- Triển khai hệ thống phân quyền 4 cấp độ

- Tích hợp tìm kiếm full-text và filtering

- Deploy phiên bản beta cho team nội bộ

## Mục Tiêu Dài Hạn (6-12 tháng)

- Tích hợp RAG pipeline với Claude AI

- Xây dựng hệ thống recommendation thông minh

- Mở rộng ra các team khác trong tổ chức

- Đạt 500+ skills và 100+ active users

## Tầm Nhìn

"Trở thành nền tảng số 1 cho việc chia sẻ và quản lý DevOps automation skills, giúp tăng năng suất và giảm thời gian onboarding cho các thành viên mới."

# 3. Kiến Trúc Hệ Thống

## Kiến Trúc Tổng Quan

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3-tier architecture với frontend, backend API, và database layer riêng biệt.

| Layer | Công Nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js, React, Tailwind CSS, shadcn/ui |
| Backend | Next.js API Routes / Node.js, Express |
| Database | PostgreSQL với Prisma ORM |
| Storage | AWS S3 / Cloudinary |
| AI/Search | Claude API, Pinecone/ChromaDB |
| Hosting | Vercel / AWS / DigitalOcean |

## Luồng Dữ Liệu

User → Frontend (Next.js) → API Routes → Database → File Storage

# 4. Phân Quyền Người Dùng

Hệ thống sử dụng mô hình phân quyền 4 cấp độ (RBAC - Role-Based Access Control) để đảm bảo tính bảo mật và quản lý hiệu quả.

## 1. Admin (Quản Trị Viên)

Quyền hạn:

- Quản lý toàn bộ hệ thống và cấu hình

- Thêm, sửa, xóa người dùng và phân quyền

- Phê duyệt hoặc từ chối skills được submit

- Quản lý categories, tags và metadata

- Xem analytics và reports chi tiết

## 2. Editor (Biên Tập Viên)

Quyền hạn:

- Upload và publish skills

- Chỉnh sửa mô tả và metadata của skills

- Quản lý categories và tags

- Review skills từ contributors

Hạn chế:

- Không thể xóa users hoặc thay đổi cấu hình hệ thống

## 3. Viewer (Người Xem)

Quyền hạn:

- Xem danh sách và chi tiết skills

- Tìm kiếm và lọc skills

- Download skills

- Đánh giá và comment

- Lưu skills yêu thích

Hạn chế:

- Không thể upload hoặc chỉnh sửa skills

## 4. Customer (Khách Hàng)

Quyền hạn:

- Xem skills public (giới hạn)

- Tìm kiếm cơ bản

- Yêu cầu truy cập đầy đủ

Hạn chế:

- Không thể download hoặc tương tác sâu

# 5. Tính Năng Chính

## 5.1. Quản Lý Skills

- Upload và lưu trữ skills với version control

- Phân loại theo categories và tags

- Workflow phê duyệt (pending → approved/rejected)

- Lịch sử thay đổi và changelog

## 5.2. Tìm Kiếm và Khám Phá

- Full-text search với relevance scoring

- Advanced filters (category, tags, rating, downloads)

- Sorting options (newest, popular, highest rated)

- Featured và trending skills

## 5.3. AI Assistant (RAG Pipeline)

- Semantic search với vector embeddings

- Conversational AI để tìm skills phù hợp

- Context-aware recommendations

- Hướng dẫn sử dụng và troubleshooting

## 5.4. Community Features

- Rating system (1-5 stars)

- Comments và discussions

- Favorite/bookmark skills

- Download tracking và analytics

## 5.5. Analytics Dashboard

- User engagement metrics

- Popular skills và trending topics

- Download statistics

- User activity logs

# 6. Lộ Trình Triển Khai

| Giai Đoạn | Thời Gian | Nội Dung |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Tuần 1-2 | Setup & Core Features: Project setup, database, authentication, CRUD APIs |
| Phase 2 | Tuần 3 | Role-Based Access Control: 4 roles, admin dashboard, approval workflow |
| Phase 3 | Tuần 4 | Search & Discovery: Full-text search, filters, skill pages, ratings |
| Phase 4 | Tuần 5-6 | RAG Integration: Vector DB, chunking, Claude API, AI assistant UI |
| Phase 5 | Tuần 7 | Analytics & Optimization: Tracking, dashboard, performance tuning, SEO |
| Phase 6 | Tuần 8 | Testing & Deployment: Unit/integration tests, CI/CD, production launch |

# 7. Công Nghệ Sử Dụng

## Frontend Stack

- Next.js 14 - React framework với server-side rendering

- Tailwind CSS - Utility-first CSS framework

- shadcn/ui - High-quality React components

- React Hooks - State management

## Backend Stack

- Next.js API Routes - RESTful API endpoints

- PostgreSQL - Relational database

- Prisma - Modern ORM

- NextAuth.js - Authentication solution

## AI & Search

- Claude API - Conversational AI (Sonnet 4.5)

- Pinecone/ChromaDB - Vector database cho semantic search

- Embeddings - Text vectorization

## DevOps & Infrastructure

- Vercel - Hosting platform

- AWS S3 - File storage

- GitHub Actions - CI/CD pipeline

- Redis - Caching layer (optional)

# 8. Kế Hoạch Thực Hiện

## Nguồn Lực Cần Thiết

| Vai Trò | Số Lượng | Trách Nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Frontend Developer | 1-2 | UI/UX implementation |
| Backend Developer | 1-2 | API, database, auth |
| DevOps Engineer | 1 | Infrastructure, CI/CD |
| UI/UX Designer | 1 | Design system, mockups |

## Rủi Ro và Giảm Thiểu

| Rủi Ro | Giải Pháp |
| --- | --- |
| Scope creep và timeline kéo dài | MVP-first approach, phân giai đoạn rõ ràng |
| Performance issues với large datasets | Caching, pagination, database indexing |
| User adoption thấp | Training sessions, documentation, gamification |
| Security vulnerabilities | Security audit, penetration testing, regular updates |

## Tiêu Chí Thành Công

- 80% team members sử dụng platform thường xuyên trong vòng 3 tháng

- 200+ skills được upload trong vòng 6 tháng

- Average rating 4.0+/5.0 cho các skills

- 30% reduction trong thời gian setup automation tasks

- 95%+ uptime trong 6 tháng đầu

---

NextAgent Skills - Tài liệu tổng quan dự án

Version 1.0.0 | Tháng 2, 2026